|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint |
| **ID de la historia TI1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| crear una cuenta para suscribirme o comprar productos | 4 | PEDRO | En proceso | 1 DIAS |  |  |  |  |  | TERMINADO |
| Diseñar la interfaz para acceder al sistema. | 9 | SOFIA | NO INICIADO | 4 DIAS |  |  |  |  |  | TERMINADO |
| Implementación del código del cliente. | 7 | PEDRO | NO INICIADO | 2 DIA |  |  |  |  |  | TERMINADO |
| Diseño acceso | 3 | PEDRO | No iniciado | 2 DIAS |  |  |  |  |  |  |
| Mostrar la interfaz para acceder al sistema. | 5 | SOFIA | No iniciado | 1 DIAS |  |  |  |  |  |  |
| Validar el usuario y contraseña ingresado | 5 | PEDRO | No iniciado | 1 DIAS |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de aceptación asociadas. | 5 | SOFIA | NO INICIADO | 3 DIA |  |  |  |  |  | TERMINADO |
| Mostrar el portal de bienvenida al sistema en caso de acceso. | 7 | SOFÍA | NO INICIADO | 1 DIAS |  |  |  |  |  |  |
| Mostrar formas de contacto con la empresa. | 7 | SOFÍA | NO INICIADO | 1 DIAS |  |  |  |  |  |  |
| **ID de la historia TI2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Crear la base de datos de los productos a vender | 9 | SAMUEL | NO INICIADO | 7 DIAS |  |  |  |  |  |  |
| Diseñar la interfaz De usuario para visualizar los productos | 9 | SAMUEL | NO INICIADO | 3 DIA |  |  |  |  |  |  |
| Agregar métodos de pago | 5 | PEDRO | NO INICIADO | 2 DIA |  |  |  |  |  |  |
| Modificar los detalles de registro de cualquier producto | 5 | PEDRO | NO INICIADO | 2 DIA |  |  |  |  |  |  |
| Realizar programación back-end | 5 | PEDRO | NO INICIADO | 2 DIA |  |  |  |  |  |  |
| Realizar programación front -end | 5 | PEDRO | NO INICIADO | 2 DIA |  |  |  |  |  |  |
| **ID de la historia TI3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseñar la Interfaz para la promoción de los productos | 7 | SOFIA | EN PROCESO | 4 DIA |  |  |  |  |  |  |
| Implementación del código del cliente. | 7 | PEDRO | EN PROCESO | 3 DIA |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de aceptación asociadas | 5 | SOFIA | EN PROCESO | 2 DIAS |  |  |  |  |  |  |
| Realizar el diseño css y responsive | 5 | SOFIA | EN PROCESO | 2 DIAS |  |  |  |  |  |  |
| **ID de la historia #4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración de los items | 3 | LIZZIE | NO INICIADO | 5 DIA |  |  |  |  |  |  |
| Diseño para mostrar tus comentarios | 3 | LIZZIE | NO INICIADO | 3 DIA |  |  |  |  |  |  |
| Crear icono de valoración con estrellas y escribir una reseña | 3 | LIZZIE | NO INICIADO | 2 DIAS |  |  |  |  |  |  |
| Realizar programación front -end | 3 | LIZZIE | NO INICIADO | 3 DIAS |  |  |  |  |  |  |
| Realizar programación back-end | 3 | LIZZIE | NO INICIADO | 3 DIA |  |  |  |  |  |  |
| **ID de la historia #5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño del mensaje. | 3 | LIZZIE | NO INICIADO | 2 DIAS |  |  |  |  |  |  |
| Diseño del PDF. | 5 | LIZZIE | NO INICIADO | 4 DIA |  |  |  |  |  |  |
| Implementación del código del cliente. | 7 | SOFIA | NO INICIADO | 3 DIAS |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de aceptación asociadas. | 7 | PEDRO | NO INICIADO | 3 DIAS |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  | 73 DIAS |  |  |  |  |  |  |

**Formato Sprint:** **POR JULIA MARISOL CHAN CHI**

**https://trello.com/invite/b/aStTjrbv/ATTI9f0a2ed9b177d9c3c0ee949377c25bd7610E6569/sprint-ti**

**https://github.com/juliachanm/Reactapp**

**REFERENCIAS:**

**Asana, T. (2022, 17 agosto). Backlog: qué es el trabajo pendiente del sprint y ejemplos [2022] • Asana. Asana.** [**https://asana.com/es/resources/sprint-backlog**](https://asana.com/es/resources/sprint-backlog)

**Atlassian, D. (s. f.). Qué es un backlog de sprint [y cómo crear uno] | Atlassian. Atlassian. https://www.atlassian.com/es/agile/project-management/sprint-backlog**

**User. (2018, 25 mayo). SCRUM puntos esenciales: Sprint y Sprint Backlog [Vídeo]. Integra IT Soluciones.** [**https://integrait.com.mx/blog/sprint-y-sprint-backlog/**](https://integrait.com.mx/blog/sprint-y-sprint-backlog/)